# 四川辰海数科信息技术有限公司项目管理库建设项目固定资产投资库管理软件开发服务采购询价要素

一、项目名称：四川辰海数科信息技术有限公司项目管理库建设项目固定资产投资库管理软件开发服务采购

二、采购需求

| 序号 | 询价要素 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购目标与用途 | 本次采购主要为院内开展四川辰海数科信息技术有限公司项目管理库建设项目提供固定资产投资库管理软件开发服务。 |
| 2 | 标的物/服务名称 | 四川辰海数科信息技术有限公司项目管理库建设项目固定资产投资库管理软件开发服务采购 |
| 2 | 功能性能/服务要求 | 功能要求： 1.固定资产投资项目管理子系统，实现储备项目的申报、入库、进度报送、审核、预警、项目统览等功能。 2.其他辅助功能开发：导入模板管理、短信模板管理等。 性能要求： 1.系统的处理应该满足多线程多用户的架构，确保系统正常运行。 2.软件系统处理能力应满足未来3至5年的业务需求，数据存储时间应永久有效，可根据业务量的增长情况，定期进行转移存储，转存的数据可按需即时恢复，满足实时调用和跟踪查询使用，保证各项业务长期有效开展； 3.管理端最大支持100并发用户访问； 4.软件系统整体响应时间应满足实际工作需求。 5.软件系统能保证7*24小时不间断服务，可用率达到99.9%以上。 6.稳定性方面：在利用软件系统正常的工作中，不应出现妨碍工作顺利进行的系统错误或意外中止的情况。 7.资源利用方面：在进行数据的查询、统计、分析的过程中，允许CPU和内存的占用率提升及网络带宽占有量的加大，但在操作结束后，应该及时释放所占用的资源，以保证系统顺利进行其它的工作。 8.使用灵活性方面：系统应具有良好的设计，包含清晰的功能模块、UI 设计等，以满足用户的操作要求。 9.软件系统建设要以高的性价比和效能比为原则；从安全性角度出发，既要考虑系统的冗余度和扩展余地，又要为软件系统在意外、突发事件情况下的应变能力留有应急备份的措施。 10.软件系统应采用高效、可靠的措施保证业务处理的正确性和一致性，保证数据记录在关联的各业务系统中的正确性和一致性。 11.软件系统设计要求层次化、模块化，做到层次清晰，模块合理，对其中的模块可灵活抽取替换，模块与模块之间关系明确。要方便业务的扩展和新增。 12.在软件系统整体设计中，要求设计合理，基本模块保持稳定;并且参数设置要灵活、全面。软件结构应具备扩充能力，在设计中充分考虑未来业务的增加，具有新业务的扩展接口。 13.所有人机交互界面要求汉化、美观、易学易用，对于固定的输入选项应提供列表选择和快捷输入方式。 |
| 3 | 数量/服务期限 | 2026年5月底前完成 |
| 4 | 商务及服务要求 | 1.服务地点：成都市一环路西三段百寿路5号，具体以采购人指定为准。 2.付款方式： （1）采购合同签订后10个工作日内，成交供应商提供等额的票据凭证资料，采购人支付合同金额的40%； （2）系统经采购人验收后10个工作日内，成交供应商提供等额的票据凭证资料，支付合同总金额的60%； （3）采购人付款前，成交供应商须向采购人出具等额、合法、有效、完整的完税发票及凭证资料进行结算支付；因成交供应商未出具完税发票或凭证资料导致采购人无法结算支付的，采购人不承担任何责任。 3.履约验收 参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求进行验收。 |
| 5 | 其他要求 | / |